附件2

经济要求

- 一、项目预算

预算金额：1010万元。

- 二、交货数量、时间、地点及方式

1.交货数量：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、XXXX导调评估系统 |  |  |  |  |
| 1 | 导演评估子系统 | 具体技术要求详见附件1的4.3.2 | 1 | 套 |
| 2 | 调理评估子系统 | 具体技术要求详见附件1的4.3.3 |  |  |
| 3 | 伤员伤情子系统 | 具体技术要求详见附件1的4.3.4 |  |  |
| 4 | 移动调评APP | 具体技术要求详见附件1的4.3.5 |  |  |
| 5 | 伤情裁决APP | 具体技术要求详见附件1的4.3.6 |  |  |
| 6 | 态势综合子系统 | 具体技术要求详见附件1的4.3.7 |  |  |
| 7 | 复盘研讨子系统 | 具体技术要求详见附件1的4.3.8 |  |  |
| 8 | 检索分析子系统 | 具体技术要求详见附件1的4.3.9 |  |  |
| 9 | 数据管理子系统 | 具体技术要求详见附件1的4.3.10 |  |  |
| 二、XXXX数据中台 |  |  |  |  |
| 1 | 集成开放平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.2 | 1 | 套 |
| 2 | 融合通信支撑平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.3 | 1 | 套 |
| 3 | 语音转写支撑平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.4 | 1 | 台 |
| 4 | 流媒体支撑平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.5 | 1 | 套 |
| 5 | 场地定位信息平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.6 | 1 | 套 |
| 6 | 视频智能分析平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.7 | 1 | 台 |
| 7 | 统一授时平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.8 | 1 | 台 |
| 8 | 统一认证平台 | 具体技术要求详见附件1的4.4.9 | 1 | 套 |
| 三、采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 移动采集（智能手机） | 具体技术要求详见附件1的4.5 | 30 | 套 |
| 2 | 5G执法记录仪 | 具体技术要求详见附件1的4.5 | 190 | 套 |
| 3 | 执法记录仪车载支架 | 具体技术要求详见附件1的4.5 | 20 | 套 |
| 四、数据库 |  |  |  |  |
| 1 | 国产数据库 | 具体技术要求详见附件1的4.6 | 1 | 套 |
| 五、应用计算及存储资源 |  |  |  |  |
| 1 | 算力资源 | 具体技术要求详见附件1的4.7 | 8 | 台 |
| 2 | 国产虚拟化软件 | 具体技术要求详见附件1的4.7 | 1 | 套 |
| 3 | 国产分布式存储软件 | 具体技术要求详见附件1的4.7 | 1 | 套 |
| 六、数据存储平台 |  |  |  |  |
| 1 | 存储系统 | 具体技术要求详见附件1的4.8 | 2 | 台 |
| 2 | 业务组网交换机 | 具体技术要求详见附件1的4.8 | 2 | 台 |
| 3 | 管理交换机 | 具体技术要求详见附件1的4.8 | 1 | 台 |

2.交货地点：重庆市江津区

3.交货期：合同签订后 2个月内完成硬件设备部署，合同签订后 6个月内完成剩余部分建设、部署、测试、培训等工作，完成项目交付验收。

4.交货方式：由中标人负责安装、集成、调试等，通过采购人验收后完成交付。

- 三、付款方式

本项目不设履约保证金，预付款为合同总金额的30%，质保金为合同总金额的5%。

合同签订后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%；项目经过最终验收合格后，中标人向采购人提交发票等结算材料，采购人向中标人支付至合同总金额的95%；质保期满后无质量问题结算剩余5％质量保证金（无息一次支付）。

- 四、报价要求

本项目报价应包括完成项目的全部费用，包括但不限于劳务费、技术服务费、加班费、办公设施费、通讯费、交通费、检测仪器设备的使用费和管理费、保险、验收专家费、风险费、利润及税费等所有费用。因报价估计不足或市场价格波动，一律由中标人自行负责，采购人均不承担价差补偿。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- ★五、物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标中标人应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

- 六、项目实施和运维要求

- （一）项目管理实施

- 1.项目管理实施要求

（1）投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对本项目进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。项目实施周期不超过半年（含1个月系统部署及现场调试），投标人在标书中需提供项目初步实施方案（发布中标通知书后需细化、完善实施方案），包括项目重点、难点、关键技术、进度安排、人员安排、时间节点等。

★（2）项目实施期间，投标人应提供一支专业、高效、人员稳定的服务团队。团队成员需要具备导调或数据中台类似案例的研发经验。投标文件中须提供投标人为团队成员缴纳的自2024年1月以来至少半年在投标人单位缴纳社保证明材料，并加盖鲜章。项目团队成员至少包括：

项目经理：项目经理1名，为投标人本单位在职人员（投标时须提供为其缴纳养老保险证明材料复印件，加盖投标人鲜章）；项目经理应具备5年及以上软件开发项目管理实施经验；承担过1个以上投资额1000万及以上与本项目相关（导调、数据中台）信息集成项目担任项目经理（投标时须提供合同关键页和该项目验收报告单）；具备过硬的研发能力及现场协调沟通能力。项目经理应具备高级工程师资格和高级项目经理证书（投标时须提供人员证书复印件，加盖投标人鲜章）。

其他项目研发、实施人员：团队人员不得少于10名，其中具备5年及以上信息化项目研发人员不得少于团队成员人数的50%；其余成员须具备3年以上信息化研发或实施经验。团队成员中项目技术负责人应具备系统架构师和系统规划和管理师证书，投标文件中须提供人员证书复印件。

驻场人员：项目验收前，驻场人员数量不少于团队成员人数的50%。

（3）项目周期内必须保持人员的稳定性，无特殊事由未经采购人同意不得随意更换，人员流动率不高于20%；若确需更换工作人员的，必须提前20个工作日书面报采购人批准后方可更换，替换人员的水平和能力不低于原在场人员，原则上不允许中途更换项目经理。

（4）在项目的实施管理中，应明确具体的项目目标、工作内容、实施任务、集成接口内容、数据迁移方式、实施注意事项、项目难点以及影响风险因素，充分识别风险并评估对业务的影响程度，并制定完备的业务连续性计划并有效实施，需针对本项目制定项目风险评估及控制方案，若在实施过程中，出现因投标人系统漏洞、公司研发实施失误、人员操作不当等情况，并造成采购人数据丢失、宕机或严重影响业务时，采购人有权按照合同约定内容进行处罚。

（5）在项目的实施管理中，应分模块拟定周密的项目实施方案、实施进度计划、安全管理方案并报采购人审核，各模块实施严格按方案进行实施，项目实施周期按照实施进度管理计划进行明确，超出实施周期，采购人有权按照合同约定内容进行处罚；

（6）在项目的实施管理中，应明确项目实施人员、岗位职责；应落实应用培训方案（含培训计划和培训内容）。

（7）投标人应制定严格的项目质量控制规范和流程，并接受第三方监理公司的监督管理，按照制定的规范和流程严格执行。

▲（8）系统正式运行前必须经过严格的测试，含功能测试、性能测试等，并出具第三方测试报告。

（9）投标人应对本项目的风险预见以及风险规避有完整系统的解决方案，对项目进行中的突发事件有紧急的预案。

（10）在整个合同执行期间，如果项目组无法胜任项目建设工作要求，采购人有权要求投标人调换项目主要管理人员、实施人员，投标人应无条件接受，并有权按照合同约定内容进行处罚。

（11）项目实施人员须遵守国家法律法规及采购人相关管理规章制度和规范要求。

▲（12）项目研发过程须严格按照GJB5000B标准、GJB2786A-2009XX软件开发通用要求、GJB438C-2021XX软件开发文档通用要求和GJB5235-2004XX软件配置管理的规范化流程进行，需接受并符合采购人或采购人授权的第三方监理机构随机抽查，如未达标，采购人有权按照合同约定内容进行处罚。

- 2.需求变更管理要求

因本项目涉及面广，项目建设中部分细节内容前期无法详细明确，因此本项目实施中发生的需求变更，包括但不限于本招标文件规定的内容，需求变更一经甲方确认，中标人应组织需求实现，不得以任何理由拒绝实施或要求甲方加付项目费用。

- 3.文档资料管理

（1）文档是保证项目实施连贯性的重要保证，投标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受招标人对项目各阶段评估分析和监督管理。

（2）整个项目过程中的文档包括后期修改维护、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。

- 4.培训与技术转移

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的系统管理人员、操作人员进行系统全面的培训，使采购人的相关人员全面掌握系统的维护、管理、使用等技能，并能够熟练使用该系统。培训服务至少满足以下要求：

（1）投标人需要准备并提供完整的培训计划，对采购人技术人员进行相关的培训，同时需要负责培训的实施，包括培训资料的准备。培训时间不低于 100 小时，培训时间及人员由根据用户情况实际安排。

（2）本项目内涉及的相关技术，投标人需要提供必要的培训与技术转移手段，保证能够将其传授给采购人的技术人员，让采购人技术人员具有独立维护平台稳定和独立掌握接口的开发方法的能力，确保采购人有两名工程师能够熟练掌握平台技术。

（3）中标人需要在系统开发完成后，提供运维手册并针对系统运行及日常使用情况的培训，以确保日常维护人员及管理人员的正确使用，使采购人团队可以全面掌握运维部署和按照架构进行系统扩充调整的能力。

（4）为便于后期维护和开发，中标人需提供完整的平台数据结构文档，并对该文档提供详细注释，采购人可签订保密承诺不向第三方泄露该结构。

（5）中标人必须提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训讲师、辅导人员和相应的培训文档。

- 5.验收要求

（1）按照合同规定的时间提交产品，并在采购人现场以双方认可的方式进行安装。

（2）投标人在向采购人提交项目验收申请之前，应先聘请第三方公司对软件功能进行测评，测评通过后，方可提交验收申请。第三方测评费用由投标人承担。

（3）系统实施验收按照合同规定进行，验收需要在全部系统上线并运行推广后进行，投标人需提供本次项目的所有文档资料，作为验收资料。

（4）验收人员由采购人管理部门领导和外请专家组成验收小组，验收时以系统稳定运行为前提，软件工程规范、合同约定功能模块完成情况为依据，符合我单位相关验收标准后，才能通过验收。

- （二）售后服务要求

- 1.项目质保期

▲（1）项目验收合格后提供免费不少于6年质保期。

（2）质保期内，在国家政策或采购人要求下，对本系统进行国产化替代（包括数据库、服务器、操作系统等）时，公司必须支持并提供免费迁移，并在合同中做出承诺。

（3）质保期内，本项目系统升级维护均为免费，并提供应用系统版本免费升级及系统维护和问题修复、系统自身缺陷性修改，如BUG、错误的消息提示框等非功能性修改，免费配合排查问题，免费处理软件系统问题故障。在质保期内产生的一切费用（含开发、实施、培训、维护、升级、集成、差旅、住宿、保险等）均包含在系统费用中。

（4）质保期内，投标人的产品技术升级（软件或数据库升级），投标人应及时通知采购人，根据采购人实际情况形成完善可行的升级方案后对采购人购买的产品进行升级服务，以保证采购人使用的是投标人公开发布的最新最完善的系统版本。

（5）质保期到期后为维护期，维护费不超过合同金额的10%。

- 2.运维服务要求

（1）质保期内，采购人派一名专职工程师进行驻场维护（不含重大活动保障），该工程师必须是之前项目开发人员，此开发工程师不再负责其它项目，对人员采取指纹、人脸、签字或现场抽查等方式进行打卡考核。未落实要求，采购人有权按照合同约定内容进行处罚。

▲（2）质保期内，在重大活动保障期间采购人派三名或以上专职工程师进行驻场维护（含第1条中的1人），对运维人员采取指纹、人脸、签字或现场抽查等方式进行打卡考核。未落实要求，采购人有权按照合同约定内容进行处罚。

（3）运维服务内容：质保期内，中标方工程师须随时提供免费技术支持、技术咨询和疑难解答，包括但不限于系统日常问题故障处理、改正性维护、完善性维护、预防性维护、适应政策性修改、采购人管理要求的新需求修改、新增业务系统的集成和外部平台机构的对接、操作培训、报表新增、数据统计等。

（4）例行服务：中标方须对重要服务器、数据库和各种服务等进行安全巡检，保证每月最少一次，并出具巡检报告，由采购人管理部门签字确认，使系统处于最佳运行状态。

（5）服务响应要求：提供全年7*24小时电话、远程服务；工作时间全年5*8小时采购人驻场服务，及时响应并解决问题；为保证系统日常问题的及时处理，工作日及节假日均需安排专人接听咨询电话，并安排人员进行7*24现场值班。一般故障30分钟内排除，重大故障2小时内排除，现场驻点工程师不能解决的问题，投标人需增派资深工程师进行处理。如若12小时内无法解决故障，投标人需增派资深工程师进行处理，并及时通知采购人主管部门，投标人提供应急解决方案，以避免造成采购人损失。

（6）售后服务人员须遵守国家法律法规及甲方相关管理制度和规范。售后服务期间，投标方可根据采购人业务需求加派人员或加派经验更加丰富、更有胜任能力的团队成员。如采购方对售后团队服务不满意，采购方可以要求中标方及时更换经验更加丰富、更有胜任能力的团队成员。

- 3.知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

未经采购人同意，中标人不得以任何单位或个人名义，对外泄露或公开本项目涉及的报告内容及相关文件资料、数据信息、重要结论等。针对本项目的定制开发软件部分知识产权归采购人所有，中标人需提供定制开发软件部分源代码。

- 4.保密要求

双方签署保密协议，严格遵守采购人信息安全有关规定，杜绝隐私泄露，维护采购人合法利益，加强项目实施管理，督促中标方切实履行采购人信息系统保密工作职责，做好保密工作。驻场服务人员必须完成政治审查，并签署《保密承诺书》。

（1）在项目实施过程中，中标方不得降低系统安全保护等级，不得带走采购人信息系统数据库，乙方对采购人信息负有严格的保密责任和义务，未经采购人主管部门授权，不得向第三方透露。

（2）中标方应严格遵照采购人信息安全相关规定，不得存在病毒、网络旁路、数据库后门等安全隐患，不得存在危害采购人信息系统安全、效率的行为。

（3）中标方不得利用项目实施权限为校外人员及利益相关方提供采购人相关信息，严格执行计算机网络共享信息授权、加密、控制终端信息采集范围等相关制度，不利用统计、报告、分析等方式，获取采购人有关信息，透露给校外人员。

（4）中标人在本项目执行过程中应对所获悉的所有项目内容进行保密，未经采购人允许不得随意公布、不得转交给第三方。

（5）中标方将严格履行上述承诺，如有违诺行为，一经查实愿按采购人损失的双倍承担赔偿责任，造成严重后果愿接受法律、法规处理。

- 七、实施意见

1.采购方式：公开招标

2.资格条件：

①具有CMMI4等级认证证书或GJB5000四级等级认证证书及以上

②具有涉密信息系统集成资质证书乙级及以上资质或武器装备科研生产单位保密二级及以上资质。

3.评审方法选择：质量优先法